蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目

预算18000元

需求

一、采买需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 验收合格后支付至合同价的100%。 |
| 2 | 工程地点 | 蚌埠五院行政楼、慢病中心 |
| 3 | 计划工期 | 15日历天 |
| 4 | 质保期 | 1年 |

上述要求不允许负偏离。否则，按无效响应文件处理。

二、项目概况

蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目,总承包单位需完成从方案设计、工程交付、出具安全鉴定报告等工作。

具体包括但不限于：完成连通方案的所有施工图设计（含结构安全评估）以及施工期间的现场设计配合与技术服务。包含所有必要的施工作业如：按图完成墙体（含门洞）的人工拆除与改造、部分天花吊顶与地面的拆改与修复。对拆改涉及的电气线路、网络线路、给排水管道等进行安全迁移、修复与测试，确保其功能恢复并符合规范。按规范要求采购并安装合格的防火门及相关闭门器、顺序器等配件。完成施工区域的墙面、地面、顶面的装饰面层恢复，达到与相邻区域协调一致的效果。施工全过程及结束后，负责所有建筑垃圾的规范清运及现场整洁。

注:1、具体尺寸以现场勘测为准。

2、请投标人报价，须注明产品的品牌。

3、保证本项目为交钥匙工程，包含人工、材料、税金等一切费用。报价为最终价格，不增量不变量。

4、在报价截止时间前，投标人须把标书密封好邮寄或递交到五院慢病门诊三楼，否则视为不响应询比文件。

三、询比文件递交时间及地点：

2026年2月10日至2026年2月26日上午9:00。截止时间前，投标人须把标书密封好邮寄或递交到五院慢病门诊三楼，否则视为不响应询比文件。

四、 联系方式

党群部：联系人：孙先生

电话：19155296210

代理部门：蚌埠市第五人民医院招采办

电话：0552—3315610

蚌埠五院

2026年2月10日

询比响应文件见附件

附件：

蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目

询比文件

招标编号：五院—2026—XMB—03

采购人：蚌埠市第五人民医院项目办

代理部门：蚌埠市第五人民医院招标办

编制时间：2026年2月

目录

第一章询比公告………………………………………3

第二章投标人须知……………………………………5

第三章采购需求………………………………………7

第四章评标办法………………………………………8

第五章询比响应文件格式……………………………10

- 第一章询比公告

蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目已经批准采购，项目资金为自筹资金且已落实，现对本项目进行国内公开询比采购，欢迎具备条件的国内供应商参加询比响应。

1.采购项目简介

1.1采购项目编号：五院—2026—XMB—03

1.2采购项目名称：蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目

1.3采购人：蚌埠市第五人民医院

1.4预算金额：18000元

1.5资金来源：自筹资金

1.6采购项目概况：蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目

2.采购范围及相关要求

2.1采购范围：蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目，建设内容主要包括：完成从方案设计至工程交付总承包单位需完成从方案设计、工程交付、出具安全鉴定报告等工作。（详见采购需求）

2.2计划工期：15日历天。

2.3建设地点：采购人指定地点

2.4质量要求：合格

2.5质保期:1年

3.供应商资格要求

3.1供应商应依法设立且满足如下要求：

（1） 投标人应具有独立法人资格，拥有有效的营业执照、税务登记证和组织机构代码证（或三证合一营业执照）；

（2）具备相应建筑施工总承包（或专业承包）资质三级；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）施工负责人要求：具有建筑工程专业二级注册建造师资格，具备住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.2本次采购不接受联合体。

4. 联系方式

招标人：项目部    联系人：孙先生

电话：0552-3315605

代理部门：蚌埠市第五人民医院招标办

联系人：于女士

电话：0552—3315610

蚌埠五院

2026年2月5日

第二章  投标人须知

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目 |
| 2 | 采购人 | 蚌埠市第五人民医院项目办 |
| 3 | 招标代理部门 | 蚌埠市第五人民医院招标办 |
| 4 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 5 | 采购范围 | 蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目 |
| 6 | 标段划分 | 本项目共1个包（详见采购需求） |
| 7 | 投标人资格要求 | 详见询比公告 |
| 8 | 投标人信誉要求 | 投标单位必须有良好的社会信誉，在近三年来的投标活动和项目实施过程中没发生过违法违规等不良行为。 |
| 9 | 资格审查方式 | □资格预审√资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | □接受 √不接受 |
| 11 | 投标预备会 | √不召开 □召开 |
| 12 | 勘察现场 | √自行勘察 |
| 13 | 分包 | √不允许 □允许 |
| 14 | 偏离 | √不允许 □允许 |
| 15 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 16 | 投标保证金 | 不收取 |
| 17 | 是否允许递交备选 投标方案 | √不允许 □允许 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 1、投标文件每一页均加盖投标人公章； 2、由委托代理人签字的，在询比响应文件中须同时提交授权委托书。询比响应文件授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合本文件要求。 |
| 19 | 询比小组的组建 | 询比小组构成: 不少于 3 人 |
| 20 | 是否授权询比小组确定中标人 | □是 √否 |
| 21 | 供货地点 | 蚌埠市第五人民医院，采购人指定地点 |
| 22 | 计划工期 | 15日历天 |
| 23 | 货款支付方式 | 工程验收合格后支付至合同价的100% |
| 24 | 最高投标限价 | 本项目预算18000元；因此各投标人最高投标限价18000元。投标人报价不得超过或等于最高投标限价，否则将会被否决投标。 |
| 25 | 其他要求 | 1、投标人应仔细阅读询比文件中的所有内容（包括说明、格式、条款和技术要求）。由于对询比文件的理解发生误差，以及没有按询比文件要求提供全部资料或递交没有实质性响应询比文件的询比响应文件，而造成投标失误，将由投标人承担其风险。 2、投标人对询比文件的疑问应在开标时间24小时前通过书面方式向招标人邮箱提出，无疑问视同投标人认可询比文件的所有条款及内容。 |

第三章  采购需求

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 工程验收合格后支付至合同价的100% |
| 2 | 工程地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 计划工期 | 15日历天 |
| 5 | 质保期 | 1年 |

二、项目概况

蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目,总承包单位需完成从方案设计、工程交付、出具安全鉴定报告等工作。

具体包括但不限于：完成连通方案的所有施工图设计（含结构安全评估）以及施工期间的现场设计配合与技术服务。包含所有必要的施工作业如：按图完成墙体（含门洞）的人工拆除与改造、部分天花吊顶与地面的拆改与修复。对拆改涉及的电气线路、网络线路、给排水管道等进行安全迁移、修复与测试，确保其功能恢复并符合规范。按规范要求采购并安装合格的防火门及相关闭门器、顺序器等配件。完成施工区域的墙面、地面、顶面的装饰面层恢复，达到与相邻区域协调一致的效果。施工全过程及结束后，负责所有建筑垃圾的规范清运及现场整洁。

注:1、具体尺寸以现场勘测为准。

2、请投标人报价，须注明产品的品牌。

3、保证本项目为交钥匙工程，包含人工、材料、税金等一切费用。报价为最终价格，不增量不变量。

4、在报价截止时间前，投标人须把标书密封好邮寄或递交到五院慢病门诊三楼，否则视为不响应询比文件。

第四章评审办法

初步评审表

| 条款号及名称 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审标准 | 营业执照或事业单位法人证书 | 查验有效证件副本复印件或影印件 |
|  | 资质要求 | 查验有效证件副本复印件或影印件 |
|  | 施工负责人要求 | 符合采购文件要求 |
|  | 供应商名称 | 与有效的营业执照一致 |
|  | 投标文件签字盖章、投标文件份数 | 符合采购文件要求 |
|  | 投标文件装订、格式 | 符合采购文件要求 |
|  | 报价 | 只能有一个有效报价，且不得高于最高投标限价 |
|  | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |
|  | 响应函 | 符合采购文件要求 |
|  | 响应情况 | 付款响应、履约期限响应符合采购文件要求 |
|  | 其他 | 符合采购文件要求 |

详细评审表

| 3详细评审标准和程序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 （总分100分） | （1）商务部分： 20分 （2）技术部分：30分 （3）报价：50分 |
| 2 |  | 评审基准价 | 评标基准价=满足询比采购文件要求且价格最低的报价。 |
| 条款号及名称 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.1 | 商务评分标准 | 供应商业绩（10分） | 供应商2021年1月1日以来每具有1项类似施工业绩得5分，最多得10分。投标文件中须附业绩合同的证明文件如:中标通知书、合同、竣工验收报告或业主开具的完工证明材料。 |
|  |  | 人员要求（10） | （1）供应商拟任目经理与施工负责人为同一人，得5分； （2）设计负责人具有一级注册结构师资格且为本项目设计负责人，得5分； |
| 2.2 | 技术评分标准 | 施工方案与技术措施（20分） | 评审供应商的施工设计方案与技术措施，方案合理、可行，措施得当、针对性强的得20分，较好得12分，一般得5分，差的或不提供的得0分。 |
|  |  | 进度计划和工期保证措施（10分） | 各阶段工期控制合理，施工均衡、工序衔接合理的得10分，较好得6分，一般得2分, 差的或不提供的得0分。 |
| 2.3 | 报价评分标准 | 价格分采用低价优先法，即满足询比采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分50分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（评标基准价/报价）×50 ％×100 价格分计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3 |  | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | 由评审小组抽签决定 |

1、评审方法：综合评分法。

2、评审原则：评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

3、评审程序：评标委员会按照初步评审、技术评分、投标报价评分的程序进行评标，通过初步评审的投标人，方能进入技术评分和投标报价评分环节。

3.1 初步评审：初步评审包括资格评审和符合性评审；

3.1.1 资格评审标准：详见初步评审表；

3.1.2 符合性评审标准：详见初步评审表；

3.2 技术评分

3.2.1 技术评分标准：详见技术评分表；

3.3 投标报价评分

3.3.1 投标报价评分标准：详见投标报价评分表；

4、投标人综合得分：按下列公式确定。

投标人综合得分=技术得分+投标报价得分。其中技术得分为各评标委员会成员对每家投标人的技术所评分值的算术平均值。评分结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

5、中标候选人推荐：评标委员会依据投标人综合得分由高到低的顺序，向招标人推荐前1名为中标候选人。如果出现得分相同者，则由技术得分较高的投标人排名靠前，如技术得分仍相同，则报价较低的排名靠前，如报价仍相同，则由采购人代表通过现场随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

6、计算错误的修正

6.1若报价金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人投标文件中报价与开标一览表之间有出入，以开标一览表为准。

6.2 如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。

6.3 若投标人拒绝上述修正，其投标将被否决。

6.4按照上述规定进行修正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认后即为该投标人的最终投标报价，该报价作为投标报价评分的依据。

7、通过初步评审的供应商不足三家的，根据不同的情况，采购人可决定继续进行询比或重新组织采购活动。询比小组所有成员应当集中与两家或单一供应商分别进行谈判，并给与所有参加询比的供应商平等的谈判机会。

第五章询比响应文件格

蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目

询

比

响

应

文

件

投标人：

年   月   日

目录

1、开标一览表；

2、投标函；

3、承诺书；

4、关联企业声明；

5、授权委托书；

6、报价表；

7、服务承诺；

8、资格审查等技术文件。

- 开标一览表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目 |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 单价（元/ 单位） | / |
| 备注 |  |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应工期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： 1.投标人报价合计不得超过或等于最高投标限价18000元。则将会被否决投标。 |  |

投标单位：（盖章）        法定代表人（或委托代理人）签字：

### 二、投标函

致：蚌埠市第五人民医院

根据贵单位发布的   （项目名称）     询比文件的全部内容，我方自宣布同意如下：

1、我方愿意按照采购清单及询比文件规定的各项要求。

2、我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

3、我方承诺合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4、投标有效期为自投标截止时间起90日历天；履约保证金金额为    （大写）/    万元人民币。我方承诺遵守询比文件中关于履约保证金的规定。

5、我方为本项目提交的询比响应文件正本一份，副本一份，递交至采购人指定地址。

6、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

7、我公司理解并尊重采购人拥有在签订合同前要求进行进一步商务谈判、并要求我公司给予优惠的权利，我公司将积极给予配合。

投标人：                  （盖单位公章）

法定代表人授权委托人：                 （签字）

法定代表人联系电话：

日期：

通讯地址：

电话：

三、承诺书

蚌埠市第五人民医院：

我公司郑重承诺，符合规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我公司关于    蚌埠市第五人民医院行政楼与慢病门诊连通改造项目的承诺：

一、满足询比文件全部要求。

二、合同签订后  15日历天    完成修缮工程。

投标人               （盖单位公章）

年  月  日

四、关联企业声明

蚌埠市第五人民医院：

我公司声明：我公司               (填：存在 或不存在)与本公司负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他关联供应商同时参与（项目名称）         同一标段的投标活动。 （注：若“存在”将被否决投标。）

## 我单位保证上述声明真实、有效、可查。

特此声明！

投标单位名称：                   (全称并盖单位章)

投标单位法定代表人或委托代理人:              （签字）

日期：     年     月

五、授权委托书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的询比响应文件及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

授权委托人签字：

投标单位（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

附委托代理人身份证复印件

六、报价表

（工程量清单格式自拟）

七、资格审查等技术文件

（1）营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一；

（2）相关业绩合同；

（3）建筑施工总承包（或专业承包）资质三级；

（4）安全生产许可证；

八、投标人认为需要说明的其他内容